Bitácora

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad | Duración | Flor Machado | Elías Peregrina | Avance |
| 9/02/2025 | Repartición de Actividades | 1 hora |  |  |  |
| 10/02/2025 | Creación de los documentos y la clase  Codificación | 1 hora | * Administrar |  | * Creación de los documentos * Adaptación de los documentos hechos en clase para que sean compatibles con el proyecto |
| 11/02 | Codificación | 3 horas | * Escribir código | * Escribir código | * Creación de la clase verificar * Creación del constructor por default con una expresión vacía y no válida para evaluar |
| 12/02/2025 | Codificación | 2 horas | * Escribir código | * Escribir código | * Creación de la clase para la conversión polaca inversa * Creación del método para imprimir la expresión |
| 13/02/2025 | Reparación y optimización de código | 2 horas | * Escribir código | * Escribir código | * Corrección y Refactorización * Creación del método para evaluar la expresión polaca. |
| 14/02/2025 | Codificación y documentación | 2 horas | * Escribir código | * Corrección de código | * Corrección y Refactorización |
| 15/02/2025 | Codificación y documentación | 3 horas | * Escribir código * Documentación | * Escribir código * Documentación | * Corrección y Refactorización * Optimización del método para evaluar y corrección de la función para conversión polaca. * Documentación |